## Slide 1
51开发板项目
第一阶段总结报告
—梁敬彦
2019.3.27

## Slide 2
Your life can be enhanced, and your happiness enriched, when you choose to change your perspective.
01
02
03
04
方案进度
人员安排
软件设计
硬件设计
05
未来计划

## Slide 3
01
方案进度

## Slide 4
01
MCU
该方案使用STC12C5A60S2作为主控芯片，使用外围芯片及电路搭建开发板硬件环境，配套提供软件例程代码。
软件组
负责配套例程，底层驱动的设计。使用模块化的设计，各组员负责自己分配的模块，不会出现重复开发的情况。每个模块的软件设计都会生成程序流程图或系统框图。
硬件组
负责开发板的原理图及PCB设计，其中较为复杂的电源方案由组长与副组长给出（包括防反接，过压，过流，短路的保险措施），使用模块化的设计，先测试单个模块，再进行开发板集中组合。
方案概述
LOGO

## Slide 5
01
参与项目可以学到更多的知识，增强自己的能力
不仅需要解决一些高难度的问题，同时作为小组长，如何管理自己的小队也是对自己的一种挑战
作为项目组坚实后盾，技术过硬，起着项目带头引导作用
开发板完成后，可以作为后进新生的学习样机，是实验室良性循环不可或缺的一部分
对于大一
对于大二
对于大三
对于节能所
方案意义
LOGO

## Slide 6
01
规划、计划阶段
2019.03.01-2019.03.31
测试阶段
2019.07.01-2019.08.31
软硬件开发阶段
2019.04.01-2019.06.30
投产使用阶段
2019.09.01-
计划进度
LOGO

## Slide 7
02
人员安排

## Slide 8
向指导老师汇报完成进度及项目情况。
推动项目的进行，规划各个小组的设计任务，把握项目的整体走向。对所有元器件进行选型及采购。
向小组长汇报完成进度及项目情况。
软件组：负责中级、初级例程代码的编写
硬件组：负责单个模块的原理图和PCB设计
测试组：负责测试单个模块的性能指标
向总负责人汇报完成进度及项目情况。
软件组：负责高级例程、底层驱动代码的编写
硬件组：负责整机的原理图和PCB设计，汇总组员的设计结果。
测试组：负责压力测试和极限测试，汇总组员的测试结果。
01
分组安排
LOGO
大三（总负责人）
大二（小组长）
大一（组员）

## Slide 9
01
说明：测试组人员由暑假留校人员组成
LOGO
部门 | 职位 | 人员信息
软件组 | 组长 | 张大鹏
 | 副组长 | 詹锌铠 黄彦钊
 | 组员 | 曾思茹 吴彦婷 黄剑桥
硬件组 | 组长 | 林彦妤
 | 副组长 | 彭星天 郑泽鹏
 | 组员 | 李诗琪 陈建洲
测试组 | 暂无 | 暂无
人员安排

## Slide 10
03
软件设计

## Slide 11
03
01
准备教程
包括keil软件的安装、CH340驱动安装、如何使用ISP软件烧写程序。
02
初级例程
流水灯，蜂鸣器，中断等21个例程
03
中级例程
OLED屏幕等8个例程
04
高级例程
蓝牙通信，万年历，智能小车等4个例程
软件例程
LOGO
05
底层驱动
I2C，SPI，UART等5个驱动

## Slide 12
03
硬件组汇报
LOGO
下面由软件组组长进行项目汇报

## Slide 13
04
硬件设计

## Slide 14
03
陈建州
数码管模块
步进电机模块
RTC模块
李诗琪
流水灯模块
蜂鸣器模块
独立按键模块
红外模块
林彦妤
温度模块
光敏模块
RGB灯模块
彭星天
烧录模块
其他
各模块设计
LOGO
计划在开发板上实现14个功能模块，包括数码管、流水灯、步进电机、蜂鸣器、独立按键、温度传感器、红外接收器、RTC时钟、超声波、无线接收、UART、USB烧录、ADC采集、OLED显示、光敏DAC采集、RGB灯。

## Slide 15
03
硬件组汇报
LOGO
下面由硬件组组长进行项目汇报

## Slide 16
05
未来计划

## Slide 17
02
75%
软件组长
完成中级及高级例程的代码编写，绘制程序流程图。并指导组员完成初级例程的编写。
在完成功能的基础上要争取无软件BUG。
ADD YOUR TITLE
硬件组长
完成电源的制作及验证，确保电源的安全性和高效性。组合各个模块，分配好开发板的资源空间（包括布局美观，使用方便，不易损坏，走线合理性）。并指导组员完成各模块的设计。
ADD YOUR TITLE
软件组员
完成初级例程，做好注释，代码规整。各组员之间互相协助，有问题多问，在完成项目的同时巩固自己的基础。
ADD YOUR TITLE
硬件组员
完成各模块的硬件设计任务，确保模块在硬件上没有问题，并交由软件组进行开发及测试。加强自己在硬件设计及PCB layout方面的能力。
ADD YOUR TITLE
15%
60%
50%
未来计划
LOGO

## Slide 18
THANK YOU
2019.3.27